|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **КАЗАНКА АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ**  **ХАКИМИӘТЕ**  **(БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ**  **КАЗАНКА АУЫЛ СОВЕТЫ)** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  **(КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)** |

**ҡАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«01» март 2017й. №9 «01»марта 2017г.**

Об утверждении Программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Казанский сельсовет

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

на 2016-2025 годы

В соответствие с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года ПСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Казанский сельсовет и разместить на официальном сайте сельского поселения сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.Ф.Юмагузин

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Казанский сельсовет

МР Альшеевский район РБ

№9 от 01.03.2017г.

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2016-2019 годы и на перспективу до 2025 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2025 годах составляет 1220 тыс.рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-20125 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Казанский МР Альшеевский район РБ. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.Общие сведения

Сельское поселение Казанский сельсовет входит в состав муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан. Административным центром сельского поселения является с.Казанка.

На 1 января 2016 года общая численность поселения составляет 1212 человек, из них: с. Казанка – 446, д. Фань – 123, с. Урняк – 225, д. Староаккулаево – 250, д. Малоаккулаево - 168.

Сельское поселение Казанский сельсовет входит в состав территории муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Село Казанка - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения с.Урняк, с.Казанка – с.Раевский; д.Фань, с.Казанка – с.Раевский; д.Староаккулаево, д.Малоаккулаево – с.Раевский, соединяющая населенные пункты с районным центром с.Раевский и обеспечивающая выход за пределы района и связь с областным центром и соседними регионами.

Село Казанка расположено в 10 км от районного центра с.Раевский. Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Казанский сельсовет расположены на расстоянии до административного центра с. Казанка: д.Фань — 3км, с. Урняк - 5 км, д.Староаккулаево - 18 км., д. Малоаккулаево – 13км.

Общая протяженность дорог местного значения – 11.841 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Казанский сельсовет характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1114 | 1116 | 2012 | 2012 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Казанский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы 2016 – 2025 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется сельским поселением Казанский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Казанский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Казанский сельсовет

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

на 2016-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. | | | | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| 1. Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.с.Казанка  ул. Центральная  пер. Школьный | 450 | 110 | 170 |  |  |  | 170 |
| 2.2. д. Староаккулаево  ул. Энгельса, Механизаторов, Карла Маркса. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3.д.Малоаккулаево  ул. Комсомольская, Молодежная | 270 | 100 |  | 170 |  |  |  |
| 2.4. д.Фань ул.Школьная, Лесная | 170 |  |  |  |  | 170 |  |
| 2.5. с.Урняк  ул. Ташлинская. Горная, Тукая | 170 |  |  |  | 170 |  |  |
| 3. Планируемый ремонт по населенным пунктам |  | ямочный ремонт асфальтового покрытия | отсыпка щебнем | осыпка щебнем | осыпка щебнем | осыпка щебнем | отсыпка щебнем |
| Всего | 1220 | 370 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |