| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ КАЗАНКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ (БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ КАЗАНКА АУЫЛ СОВЕТЫ) |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК                                                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» март 2017 й.                                 № 10                        «15»  марта 2017 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2017 году на территории сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

В целях безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района  Альшеевский район Республики Башкортостан и в соответствии со ст. 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131- ФЗ, на основании распоряжения №60 от 08.02.2017г. «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2017 году  на территории муниципального района Альшеевский район», утвердить обновленный состав   противопаводковой комиссии для организации работ по пропуску паводка (по согласованию) в составе:

| Юмагузин В.Ф. Исламов В.М. - Ганеева Р.Ф. - Валишин Р.М. - Мурзин А.Ф. - Мавлютов Р.Р. - Никитин С.Н - Ризванов Р.Ф. - | - | глава сельского поселения Казанский селсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, председатель комиссии. Члены комиссии: Заместитель директора ООО «Раевская» Специалист ГО и ЧС АСП Казанский сельсовет Главный агроном ООО «Раевская» Главный зоотехник ООО «Раевская» Управляющий Казанским отделением ООО «Раевская» Заведующий МТФ села Казанка Заведующий МТФ д. Староаккулаево |
| --- | --- | --- |

1.Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан в 2017 году (приложение №1);

2. На период прохождения паводка назначить ответственных лиц, за проведение противопаводковых работ (приложение №3);

3. Определить границы территорий, попадающих в зону затопления паводковыми водами;

4.  Разработать и осуществить комплекс необходимых мер по защите жилого имущества граждан, находящихся в зонах возможного затопления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения, организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Взять под особый контроль работу водопроводных и водопропускных сооружений, гидротехнических сооружений;

5. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство руководящих работников.

6. Рекомендовать ООО «Раевская»:

6.1. создать на период паводка резерв финансовых и материально-технических средств, для выполнения противопаводковых мероприятий;

6.2. выделить в необходимых случаях по заявкам паводковой комиссии технику (транспортные, погрузочные, землеройные машины), мотопомпы, для проведения мероприятий по обеспечению сохранности частного, государственного, муниципального, и иного имущества;

6.3  создать необходимое количество запасов продуктов питания;

6.4. в случае затопления д. Староаккулаево частей ул. Механизаторов и ул. Энгельса, для временного размещения людей выделить здание начальной школы

д. Староаккулаево, для размещения скота и птицы, выделить помещение в МТФ

д. Староаккулаево.

7. Гражданам и частным лицам, имеющим плавсредства (резиновые лодки),  рекомендовать предоставить их  в необходимых случаях по заявкам паводковой комиссии.

8. Специалисту ГО и ЧС сельского поселения Казанский сельсовет Ганеевой Р.Ф.  поддерживать связь с руководством водохранилища Урта-тау и Каранбаш о состоянии водных объктов.

9. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                       В.Ф.Юмагузин

Приложение №1

к Распоряжению главы сельского поселения

Казанский сельсовет

муниципального района  Альшеевский

район №10  от  15.03.2017г.

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Казанский сельсовет МР Альшеевский район

Республики Башкортостан в 2017 году.

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | к 15 марта 2017 года | Администрация СП |
| 2 | Подготовка гидротехнических сооружений, прудов, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья. Проведение предпаводкового обследования с составлением акта обследования. | до 1 апреля 2017 года | Администрация СП, члены комиссии |
| 3 | Проверка готовности к пропуску половодья, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. | постоянно | Администрация СП, члены комиссии, ООО «Раевская» |
| 4 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Весь противопаводковый период | Администрация СП, члены комиссии, ООО «Раевская» |
| 5 | Определение населенных пунктов, которые могут быть затоплены талыми водами; разработка плана предупредительных работ | к 21 марта 2017 года | Администрация СП, члены комиссии |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону затопления. | с 10 марта 2017 года | Администрация СП, члены комиссии |
| 7 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | к 7 апреля 2017года | администрация СП, члены комиссии, ООО «Раевская» |

Приложение №2

к Распоряжению главы сельского  поселения

Казанский сельсовет

муниципального района  Альшеевский

район № 10 от   15 .03.2017 г.

Состав сил и средств, привлекаемых в распоряжение противопаводковой комиссии в чрезвычайной обстановке в 2017 г. (по согласованию)

ООО «Раевская»

- КамАЗ                                                                       -1 ед.

- УАЗ-3903                                                                  -2 ед.

- К-700 Погрузчик                                                      -1 ед.

- Т-150К бульдозер с лопатой                                   -1 ед.

- Мотопомпы                                                               -2 ед.

Частные лица

- Плавсредства (резиновые лодки)                            -2 ед.

Приложение №3

к Распоряжению главы сельского  поселения

Казанский сельсовет

муниципального района  Альшеевский

район № 10 от   15 .03.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

зон ответственности, закрепленных за ответственными лицами сельского поселения Казанский сельсовет по ликвидации ЧС во время паводка 2017 года.

1. Ответственным за контроль за водопропускными трубами и мостами в населенных пунктах сельского поселения Казанский сельсовет и водопропускной состемы ГТС с. Казанка,  назначить главу сельского поселения Юмагузина В.Ф.

2. Ответственным за контроль на случай затопления складов с семенами и ядохимикатами, назначить главного агронома ООО «Раевская» Валишина Р.М.

3. Ответственными за контроль за водопропускными мостами на территории ферм

с. Казанка и д. Староаккулаево, назначить заведующих МТФ с. Казанка и д. Староаккулаево Никитина С.Н. и Ризванова Р.Ф.

4. Ответственным за контроль по предотвращению загрязнения  водоемов и рек производственными отходами и отходами животноводства, назначить главного зоотехника ООО «Раевская»  Мурзина А.Ф. и управляющего Казанским отделением ООО «Раевская»  Мавлютова Р.Р.

5. Ответственным за контроль по предотвращению затопления частей населенных пунктов, назначить специалиста ГО и ЧС сельского поселения Казанский сельсовет Ганееву Р.Ф.